05 de agosto de 2023

**PRESUPUESTO**

N° 1022-23

DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIOWEB PARA “Heladeria Premium”

OBJETIVO

Creación de un sitio web para la promoción, venta y soporte del sistema“AplicacionWeb”.

DESCRIPCIÓN

Sitio Web Full Responsive 100% adaptable a pantallas deSmartphones, Tablets y Computadoras.

Páginas incluidas: Inicio | Sabores | Delicias | Contacto | Sucursal.

Botón de acceso a WhatsApp/Instagram/Facebook.

Formulario avanzado de Contacto.

Configuración básica SEO para posicionamiento en buscadores.

Registro anual de Dominio “aplicacionweb.com.ar” y“aplicacionweb.ar”.

Alojamiento anual en Hosting.

Certificados de Seguridad SSL.

HERRAMIENTAS:

Html, CSS, Bootstrap, Javascript.

COTIZACIÓN

VALOR: $ 250.000 + IVA sin gastos mensuales durante 6 meses. Luego de finalizado este período se comunicarán los costos de mantenimiento futuros.

PAGOS

50% al momento de aceptar el presupuesto.

50% al publicar el sitio web completo.

Medios disponibles: Efectivo, Transferencia Bancaria.

VIGENCIA

Presupuesto válido por diez (10) días hábiles.

OBSERVACIONES

Luego de aceptado el presupuesto necesitaremos Logotipo, Iconos, Imágenes, Videos y Textos para comenzar con las Fases detalladas anteriormente.

Una vez publicada la versión final, el sitio cuenta con 1 mes de tiempo para revisión y ajustes menores solicitados por el cliente. Luego de este período los ajustes se cotizarán por separado.

FASES DE DESARROLLO

|  |  |
| --- | --- |
| Etapa | Tiempo en días Hábiles |
| Mockup | 10 |
| Imágenes y videos | 10 |
| Diseño del sitio y maquetado de páginas | 30 |
| Pruebas y ajustes de diseño | 15 |
| Subida al servidor. Configuración SEO | 5 |

Saluda Atentamente,

At. SystemPremium S.A.